**Sebehodnocení týmu**

**Spolupráce v  týmu:** I přes to, že jsme byli dvě, podařilo se nám zvládnout většinu klíčových úkolů. Díky dobré komunikaci jsme efektivně rozdělovali práci a postupovali systematicky.

**Dokončení hlavních cílů:** Navzdory omezeným kapacitám jsme dosáhli významného pokroku a úspěšně splnili zadání sprintu.

**Co mohlo být lepší:**

**Plánování času**: Chyby s databází a rolemi uživatelů nám zabraly více času, což vedlo k tlaku ke konci sprintu.

**Průběžná dokumentace**: Psali jsme dokumentaci až na konci, což znamenalo zbytečné zdržení a zátěž.

**Práce na více úkolech**: Řešení více věcí současně způsobilo zmatek a menší efektivitu.

**Poučení a zlepšení do budoucna:**

**Prioritizace a plánování:** Lepší časový odhad a jasné priority nám pomohou zvládnout práci s menším stresem.

**Dokumentace průběžně:** Zapisovat poznámky hned po dokončení úkolů ušetří čas a energii.

**Závěr**:

I přes výzvy spojené s prací v malém dvoučlenným týmu jsme splnili cíle sprintu. Naše spolupráce a flexibilita prokázaly, že i s omezenými zdroji lze dosáhnout dobrých výsledků. Problémy, na které jsme narazili, nám ukázaly oblasti, kde se můžeme zlepšit, a získané zkušenosti nám pomohou v budoucnu lépe plánovat a organizovat naši práci.